# Техническое задание (финальный) — LMS «Dinamika»

Техническое задание (финальный) — LMS «Dinamika»
Версия: 3.0-final
Дата: 02.10.2025
Авторы: подготовлено автоматизированным редактором на основе загруженных материалов

--------------------------------------------------------------------
1. Введение — цель документа
--------------------------------------------------------------------
Цель: Подготовить полное, готовое к реализации техническое задание для LMS «Dinamika» на стеке Laravel 10+ (PHP 8.1+), PostgreSQL 13+, Vue 3 + Vuetify 3. Документ содержит: доработанный анализ текущего ТЗ, исправления, полный набор функциональных требований, UI/UX-описания таблиц и форм, модульную структуру состояния (Vuex/Pinia), API-спецификацию (OpenAPI-фрагмент), ER-диаграмму и черновики SQL-миграций, рекомендации по безопасности и DevOps, план релизов и оценочные трудозатраты.

Кратко: этот документ — консолидированный артефакт для передачи разработчику и команды вёрстки/DevOps.

--------------------------------------------------------------------
2. Источники, которые я проанализировал
--------------------------------------------------------------------
Я изучил загруженные вами материалы и встроил их в итоговый документ: основные ТЗ и рефакторинговые документы, миграции/ERD и набор API-примеров. В частности использованы: документ «LMS-система на Laravel и Vuetify_ Техническое Задание.docx», документ «Техническое задание для рефакторинга LMS.docx», предварительный консолидированный LMS_TZ_Full.docx и примеры модулей/тестов. fileciteturn3file6 fileciteturn3file4 fileciteturn3file19 fileciteturn3file15. Также учтена SQL-ERD-версия: erd_dinamika.sql. fileciteturn2file3

--------------------------------------------------------------------
3. Исправления и дополнения (исправлено / добавлено)
--------------------------------------------------------------------
3.1. Исправлено (ключевые правки)
- Добавлена унифицированная схема ответов API (формат {success:bool, data:..., error:...}) — исправлено (раньше были разрозненные форматы). Обоснование: единый контракт упрощает фронтенд и тесты.
- Приведена версия маршрутов с версионированием (/api/v1/...) — добавлено.
- Заменена рекомендация кастомной ACL на Spatie Laravel-Permission (исправлено). Обоснование: гибкая RBAC и готовые middleware/политики.
- Добавлены требования по безопасности: rate limiting, CSP, XSS-санитизация контента, проверка загружаемых файлов, антивирус-сканирование (опционально).

3.2. Добавлено (функционал/операции)
- OpenAPI-фрагмент для ключевых сущностей (auth, courses, lessons, tests, submissions, payments, webhooks).
- Полный список UI-таблиц и форм (Courses, Students, Lessons, Tests, Assignments, Logs) с колонками/фильтрами/пагинацией/массовыми действиями и UX-сценариями.
- Vuex/Pinia модульные схемы (описания state/actions/mutations/getters) + пример модуля auth и courses.
- ERD + черновики SQL-миграций для основных таблиц (users, roles/permissions, courses, aukstructures, lessons, tests, questions, answers, group2learnings, test_results, assignments, submissions, payments, notifications, audits).
- План релизов (MVP + 2 релиза) и ориентировочные оценки трудозатрат (часы и дни).

--------------------------------------------------------------------
4. Обозначения и предположения (всё, что принято по умолчанию)
--------------------------------------------------------------------
(Пожалуйста, эти предположения можно корректировать в дальнейшем — все они помечены как «предположение»)
- Аутентификация: Laravel Sanctum с Bearer токеном для SPA (предпочтение) — предположение.
- Хранение медиа: S3-совместимое хранилище (MinIO / AWS S3) + локальный fallback для dev — предположение.
- Форматы медиа: видео (mp4, h264), pdf/docx для документов, максимум 500 МБ для видео, 50 МБ для документов — предположение.
- Поддержка SCORM: импорт манифеста AIM (imsmanifest.xml) и парсинг в aukstructures — в проекте есть реализация парсинга (учтено). fileciteturn3file4
- Язык интерфейса: RU + EN (i18n) — опционально.

--------------------------------------------------------------------
5. Роли и ACL (подробно)
--------------------------------------------------------------------
Роли: SuperAdmin, Admin, Instructor, Student, Guest, Support.
Разрешения (примеры): create_users, edit_users, delete_users, view_users, create_courses, edit_courses, delete_courses, import_scorm, import_gift, assign_courses, take_tests, grade_assignments, view_reports, manage_settings.

Пример матрицы доступа (коротко)

| Действие / Роль | SuperAdmin | Admin | Instructor | Student | Guest | Support |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| CRUD пользователей | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Просмотр |
| CRUD курсов | ✅ | ✅ | ✅ (свои) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Импорт SCORM/GIFT | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Прохождение тестов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Просмотр отчётов | ✅ | ✅ | ✅ (свои) | ✅ (свои) | ❌ | ✅ |

Рекомендация: Использовать Spatie Laravel-Permission + Policies для ресурсной авторизации (например CoursePolicy, LessonPolicy).

--------------------------------------------------------------------
6. Модули системы — подробное описание и сценарии (use cases)
--------------------------------------------------------------------
6.1. Модуль: Авторизация / Пользователи
Функции: регистрация, вход, восстановление пароля, подтверждение email, 2FA (опция), управление профилем, добавление/блокировка пользователей.
Use cases (по ролям):
- Student: регистрируется → подтверждает email → получает доступ к личному кабинету → видит назначенные курсы.
- Admin: создаёт пользователя → назначает роль → отправляет инициирующее письмо.
Экран/компоненты: Login.vue (v-form: email, password) — states: loading, success (redirect), error (invalid credentials). ForgotPassword.vue, ResetPassword.vue, ProfileEdit.vue.
Валидация: email format, password min 8 chars, password confirmation.
API примеры: POST /api/v1/auth/login, POST /api/v1/auth/register, POST /api/v1/auth/forgot, POST /api/v1/auth/reset.

6.2. Модуль: Курсы (Course Management)
Функции: CRUD курсов, дублирование, архивирование, видимость, назначение курсов группам/пользователям, импорт SCORM, тегирование, категории.
Use cases:
- Instructor создаёт курс → добавляет модули (aukstructures) → добавляет уроки (resources) → публикует.
- Admin импортирует SCORM пакет → система парсит manifest → создаёт структуру (categories, aukstructures).
Экраны/таблица (Courses.vue — v-data-table)
Колонки (frontend types): ID (number), Title (string), Aircraft (string), Category (string), Author (string), Status (enum: draft/published/archived), Price (number|null), Progress (percentage), CreatedAt (date), Actions (buttons).
Фильтры: search (title), aircraft_id, category_id, status, author, date range.
Пагинация: стандартная server-side (page, per_page) — default per_page=20.
Массовые действия: Publish, Unpublish, Archive, Delete, Assign to group.
UX: при клике на Title → открывается CourseView.vue (sidebar с nav по модулям, main content = lesson content), action buttons disabled while loading, подтверждения удаления через modal dialog with "type to confirm".

6.3. Модуль: Уроки (Lessons / Resources)
Типы уроков: video, text (HTML), pdf, scorm, external link, quiz-link.
Функции: upload resource, set duration, visibility, prerequisites (unlock after previous), ordering via drag&drop.
Use cases:
- Instructor добавляет урок типа video → загружает файл/указывает S3 url → задаёт длительность и скачивание разрешено/запрещено.
UI: LessonsList.vue (sortable list, drag & drop), LessonEdit.vue (v-form: title, type, content_url, duration, is_downloadable, is_visible).
Валидация: title required, content_url required for non-text, file size limit check on upload (client-side + server-side), mime type check server-side.
States: loading skeleton; empty (CTA to add first lesson); error (upload failed with retry button).

6.4. Модуль: Тесты и викторины (Tests/Quizzes)
Поддерживаемые типы вопросов: single-choice (MCQ), multi-choice, text-answer (manual grading), file upload answer.
Особенности: таймер на тест, случайная выборка вопросов (shuffled), отдельные баллы за вопрос, negative scoring (опционально).
Use cases:
- Создание теста: Instructor создаёт тест → добавляет/импортирует вопросы (GIFT) → назначает тест группе/курсу → устанавливает таймер и попытки.
- Прохождение теста: Student запускает тест → UI показывает прогресс, таймер; при submit — фронт отправляет ответы на /api/v1/tests/{id}/submit → backend считает score, сохраняет test_result, возвращает passed/breakdown.
API: POST /api/v1/tests (create), GET /api/v1/tests/{id}, POST /api/v1/tests/{id}/submit.
Валидация: минимальное количество вопросов >0, при submit обязательны ответы по правилам вопроса (например, для single-choice — один ответ).

6.5. Модуль: Задания (Assignments)
Функции: загрузка файлов студентом, дедлайны, запрос на доработку, ревью/оценка инструктором.
Use cases: Student загружает файл в ответ на задачу → Instructor проверяет → ставит grade и комментарий → студент получает уведомление.
UI: AssignmentList.vue, AssignmentSubmit.vue (v-file-input, comment), GradeModal.vue.
API: POST /api/v1/assignments/{id}/submit, GET /api/v1/assignments/{id}/submissions, PATCH /api/v1/submissions/{id}/grade.

6.6. Модуль: Прогресс и сертификаты
Функции: расчет прогресса по курсу (по урокам и тестам), порог прохождения, генерация PDF-сертификатов при успешном завершении.
API: GET /api/v1/users/{id}/progress, GET /api/v1/courses/{id}/certificate (PDF generation job queued).
Реализация сертификатов: dompdf или similar; heavy jobs через queue (предварительная генерация, кеширование PDF в S3).

6.7. Модуль: Уведомления
Типы: email, internal feed, push (опционально, через FCM), webhooks (внешние интеграции).
События: назначение курса, дедлайн приближается, результат теста, комментарий к заданию.
API: GET /api/v1/notifications, POST /api/v1/notifications/mark-read, webhook endpoint для платежей и внешних систем.

6.8. Модуль: Отчёты и аналитика
Функции: отчёты по курсам, группам, успеваемости; экспорт CSV/PDF; real-time dashboard (агрегированные метрики).
UI: Reports.vue (filter by date/group/course), Charts (Chart.js / recharts).
Queries: heavy queries offloaded to reporting read-replica or materialized views for p95 efficiency.

--------------------------------------------------------------------
7. UI: детализированные таблицы и формы (примеры)
--------------------------------------------------------------------
7.1. Таблица: Список курсов (Courses.vue - v-data-table)
Колонки (frontend type): 
- checkbox (selection), id (number), title (string, link), aircraft (string), category (string), author (string), status (chip enum), students_count (number), progress_avg (percentage), price (number|null), created_at (date), actions (buttons).
Сортировка: по title (asc/desc), created_at, students_count, price.
Фильтры: search, aircraft, category, author, status, price_range, created_at range.
Пагинация: server-side (page, per_page). Default per_page options: [10,20,50,100].
Массовые действия: Publish, Unpublish, Archive, Assign to group, Delete.
Row click: Opens CourseView (route /courses/:id). Action buttons: Edit (opens CourseEdit dialog), Duplicate (opens modal to confirm and choose new title), Archive (soft-delete).
States: 
- Loading: v-skeleton-loader rows
- Empty: CTA «Создать курс» with quick-create modal
- Error: v-alert with retry button.
Form modal: CourseEdit.vue — fields title(required min 3 chars), short_description(max 500), long_description(html WYSIWYG), aircraft (select), categories (multiselect), visible (switch), price (numeric), cover_image (file input).

7.2. Таблица: Список студентов (Students.vue)
Колонки: checkbox, id, fio, email, phone, group (string), courses_enrolled (count), progress_overall (%), last_activity (datetime), status (chip), actions.
Filters: group, status (active/blocked), search by fio/email, course filter.
Actions per row: View profile, Block/Unblock (confirm modal), Assign course (modal with course select), Impersonate (admin-only), Export transcript.
Bulk: Export CSV, Send email, Assign to group.
Edge cases: large lists → enable server-side text search (pg_trgm) and cursor-based pagination for very large datasets (optional).

7.3. Таблица: Уроки в курсе (LessonsList.vue)
Columns: order (sortable handle), id, title, type (video/pdf/html), duration, visibility, resources_count, actions (edit, delete).
UI: drag-and-drop reorder; after reorder -> save positions via PATCH /api/v1/courses/{course_id}/lessons/reorder with payload {order: [{id, position}, ...]}.
States: saving indicator next to moved item; on failure → toast and rollback client order to previous state.

7.4. Таблица: Тесты/Вопросы (Questions.vue)
Columns: id, question_text (preview), type, points, linked_aukstructure, actions (preview, edit, duplicate, delete). Preview opens TestTaking preview modal rendering possible answers (non-interactive).
Creation form: dynamic answers array (min 2), correctness toggles, tags, time_limit per question (optional).
Import: Gift import → file upload, job queued, progress via /api/v1/imports/{id}/status (polling/WS).

7.5. Таблица: Задания (Assignments.vue)
Columns: id, title, course, student (with link), file_preview, submitted_at, due_date, grade, status (submitted/graded/overdue), reviewer, actions (download, grade).
Actions: grade opens modal with fields grade, feedback, re-open for revision.

7.6. Логи / аудит (AuditLog.vue)
Columns: id, user (link), action (string), target_type, target_id (link), ip, user_agent, created_at.
Filters: date range, user, action type, ip.
Retention: keep logs for 90 days in DB then move to cold storage (S3) — предположение.

--------------------------------------------------------------------
8. Vuex / Pinia — модульная структура store (рекомендация)
--------------------------------------------------------------------
Рекомендация: перейти на Pinia (легковеснее, Composition API friendly). Если остаётесь на Vuex — использовать namespaced modules и lazy-loading модулей.

Структура (namespaced modules):
- auth/ (state: user, token, roles, isAuthenticated; actions: login, logout, refresh; getters: isAdmin, canEdit)
- courses/ (state: list, currentCourse, filters, pagination; actions: fetchList, create, update, delete, duplicate; mutations/getters)
- lessons/ (state: listByCourse, currentLesson; actions: reorder, uploadContent, toggleVisibility)
- tests/ (state: templates, activeTest, results; actions: startTest, submitAnswer, finishTest, grade)
- assignments/ (state: submissions, gradingQueue; actions: submit, grade, requestRevision)
- users/ (state: list, profile; actions: fetchUsers, updateRole, block)
- notifications/ (state: list, unreadCount; actions: fetch, markRead, push)
- ui/ (state: theme, layout, modalState, toasts; actions: toggleTheme, openModal)
- admin/analytics/ (state: metrics; actions: fetchMetrics)

Пример minimal auth module (pseudo-code, Pinia-style):
```js
// stores/auth.js (Pinia)
import { defineStore } from 'pinia'
export const useAuth = defineStore('auth', {
  state: () => ({
    user: null,
    token: localStorage.getItem('token') || null,
    roles: []
  }),
  getters: {
    isAuthenticated: (state) => !!state.token,
    isAdmin: (state) => state.roles.includes('admin')
  },
  actions: {
    async login(credentials) {
      const res = await api.post('/api/v1/auth/login', credentials)
      this.token = res.data.token
      this.user = res.data.user
      localStorage.setItem('token', this.token)
    },
    logout() {
      this.user = null; this.token = null; localStorage.removeItem('token')
    }
  }
})
```

Кеширование данных на клиенте: кэшировать список курсов и справочников (categories, aircrafts) с TTL = 5–15 минут и инвалидацией по событиям (создание/обновление).

Синхронизация между вкладками: использовать BroadcastChannel API или WS "user.{id}.notifications".

--------------------------------------------------------------------
9. API-спецификация (OpenAPI-фрагмент + таблицы)
--------------------------------------------------------------------
Общий контракт: все эндпоинты под /api/v1/*, ответы JSON, успешный ответ:
```
{ "success": true, "data": ... }
```
Ошибка:
```
{ "success": false, "error": { "code": "validation_failed", "message": "...", "details": { field: ["..."] } } }
```

Ключевые эндпоинты (таблица)
| Путь | Метод | Auth | Описание |
|---|---|---:|---|
| /api/v1/auth/login | POST | public | Вход (email/fio + password) |
| /api/v1/auth/logout | POST | Bearer | Выход |
| /api/v1/auth/refresh | POST | Bearer | Обновление токена |
| /api/v1/users | GET | Bearer (admin) | Список пользователей (filter, page, per_page) |
| /api/v1/courses | GET | Bearer (view_courses) | Список курсов (filter, q, aircraft_id, category_id, page) |
| /api/v1/courses | POST | Bearer (create_courses) | Создать курс |
| /api/v1/courses/{id} | GET | Bearer | Получить курс и структуру (aukstructures) |
| /api/v1/courses/{id}/lessons | GET | Bearer | Список уроков курса |
| /api/v1/courses/{id}/lessons | POST | Bearer (edit_courses) | Добавить урок |
| /api/v1/tests/{id}/submit | POST | Bearer (student) | Отправка ответов на тест |
| /api/v1/questions/import-gift | POST | Bearer (import_questions) | Загрузка GIFT, job queued |
| /api/v1/payments/stripe/webhook | POST | public | Вебхук Stripe |

Пример: POST /api/v1/auth/login
Request:
```json
{ "email": "student@example.com", "password": "password123" }
```
Response 200:
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": { "id": 10, "fio": "Иванов И.И.", "roles": ["student"] },
    "token": "Bearer eyJ...",
    "expires_in": 3600
  }
}
```
Response 401:
```json
{ "success": false, "error": { "code": "unauthorized", "message": "Неверные учетные данные" } }
```

Пример: POST /api/v1/tests/{id}/submit
Request:
```json
{
  "answers": [
    { "question_id": 12, "choice_ids": [34] },
    { "question_id": 13, "text_answer": "Краткий ответ" }
  ]
}
```
Response 200:
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "test_result": { "id": 123, "score": 82, "total": 100, "passed": true, "details": {...} }
  }
}
```

OpenAPI-файл: к файлу `openapi_dinamika_final.yml` приложен полный фрагмент (ключевые схемы и примеры).

--------------------------------------------------------------------
10. База данных — ERD и миграции (DDL)
--------------------------------------------------------------------
Ниже — основной перечень таблиц (с полями, типами и основными constraint'ами). Полный SQL-черновик — в файле `erd_dinamika_final.sql`.

Таблица: users
- id BIGSERIAL PK
- fio VARCHAR(255) NOT NULL
- email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
- password VARCHAR(255) NOT NULL
- phone VARCHAR(50)
- organization VARCHAR(255)
- position VARCHAR(255)
- avatar_path VARCHAR(255)
- created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP

Таблица: roles (Spatie) и permissions, model_has_roles, role_has_permissions — рекомендовано использовать spatie tables.

Таблица: aircrafts
- id BIGSERIAL pk, title varchar, path varchar, created_at, updated_at

Таблица: courses
- id BIGSERIAL pk
- title varchar(255) not null
- short_description text
- long_description text
- aircraft_id bigint fk -> aircrafts(id)
- visible boolean default true
- price numeric(10,2) null
- created_by bigint fk -> users(id)
- created_at/updated_at

Таблица: aukstructures (course structure/tree)
- id bigserial pk
- course_id bigint fk -> courses
- parent_id bigint nullable self fk
- title varchar
- type varchar(50)
- identifier varchar(100)
- position int default 0
- meta jsonb nullable
- created_at/updated_at

Таблица: lessons (resources)
- id bigserial pk
- aukstructure_id bigint fk -> aukstructures
- title varchar
- type varchar (video/pdf/html/scorm)
- content_url text
- duration int (seconds)
- is_visible boolean default true
- created_at/updated_at

Таблица: questions, answers, tests, test_results, assignments, submissions, payments, notifications, audits — все в схеме, полный DDL в прилагаемом SQL.

Индексы (рекомендации):
- users.email unique index
- courses.title btree, full-text (to_tsvector) on title+short_description (GIN index) для search
- lessons.aukstructure_id btree
- test_results(user_id, test_id) unique partial where (test_type=...)
- pg_trgm extension for fast ilike search on big text fields (title, fio, question_text)

--------------------------------------------------------------------
11. Очереди, фоновые задания и интеграции
--------------------------------------------------------------------
Jobs/Queues (Laravel Queue с driver=redis):
- ImportGiftJob (парсинг больших GIFT файлов)
- ScormImportJob (парсинг и запись структуры/ресурсов)
- GenerateCertificateJob (создание PDF)
- SendNotificationJob (email/FCM push)
- ProcessPaymentWebhookJob (обработка вебхуков, idempotency)

Интеграции:
- Stripe (recommended), PayPal (opt), локальные шлюзы по требованию.
- Mail: SMTP/SES/SendGrid.
- Analytics: GA4 event tracking + internal event logging.
- WebSocket: Laravel Echo + Redis + Laravel Echo Server (for real-time notifications) — опция.

--------------------------------------------------------------------
12. Безопасность и защита данных
--------------------------------------------------------------------
- Аутентификация: Laravel Sanctum (Bearer token) — предпочтение. Альтернатива: Passport (если нужен OAuth2). (Плюсы/минусы в общем ТЗ).
- Авторизация: Spatie Laravel-Permission + Policies.
- Валидация: FormRequests для каждого API (Request classes), валидация на бэке дублирует frontend-валидацию.
- XSS: sanitize HTML на входе/выходе (bleach для PHP или HTMLPurifier), CSP заголовки, escape в Vue по умолчанию.
- CSRF: встроенные механизмы Laravel для cookie-based auth (для SPA с Sanctum использовать CSRF cookie + XHR).
- Rate limiting: per-route throttle; по умолчанию 60 req/min, адаптируемо.
- Файлы: проверка mime-type, size, сканирование на вирусы (clamav) — опция.
- Хранение секретов: использовать vault/secrets manager, не хранить секреты в репозитории.
- Бэкапы: ежедневный pg_dump, хранение минимум 30 дней, тест восстановления (DR drill).

--------------------------------------------------------------------
13. Нефункциональные требования, SLA, мониторинг
--------------------------------------------------------------------
- SLA: 99.5% uptime для production.
- Время отклика API: p95 < 500ms (для read endpoints), heavy reports/jobs — асинхронно.
- Concurrency: поддержка 1000 одновременных активных пользователей (оценочно) с масштабированием через горизонтальное число app-подов и read-replicas.
- Логи и мониторинг: Laravel Horizon, Prometheus + Grafana, Sentry для ошибок.
- Retention policy: логи 90 дней, архивы (backup) — 30 дней.

--------------------------------------------------------------------
14. План релизов и MVP (приоритеты)
--------------------------------------------------------------------
MVP (релиз 1, 8 недель, критично):
- Аутентификация (register/login/forgot)
- CRUD курсов (создание, редактирование, просмотр)
- Уроки (upload/show video/pdf/html)
- Тесты (создание, импорт GIFT, прохождение, подсчёт)
- Группы и назначение курсов
- Basic dashboard (student/instructor/admin)
- API docs (OpenAPI minimal)

Релиз 1.1 (4 недели):
- SCORM импорт
- Расширенные отчёты и экспорт
- Email уведомления
- Платежи (Stripe basic flow)

Релиз 1.2 (6 недель):
- Real-time notifications (Echo)
- Advanced analytics
- Multitenancy / SSO / PWA

Оценки (ориентировочно):
- MVP: 520 часов (~13 недель, 1 dev + 0.5 QA + 0.5 devops)
- Full: 1520 часов (~38 недель, команда 2 dev + devops + QA)

--------------------------------------------------------------------
15. Приёмка: Definition of Done (DoD) — чек-лист
--------------------------------------------------------------------
Для каждой фичи:
- API endpoint реализован и задокументирован (OpenAPI)
- Миграции + seeders присутствуют
- Unit tests + feature tests (coverage bar по соглашению команды)
- UI реализован (вёрстка + адаптивность)
- e2e тест сценарий для критичных flows (login, take test, upload assignment)
- CI: lint, test, build pipeline (GitHub Actions)
- Документация: README, deploy runbook

--------------------------------------------------------------------
16. Deliverables при передаче разработчику
--------------------------------------------------------------------
- Финальный ТЗ (этот документ) — Dinamika_TZ_Final.docx
- OpenAPI YAML (openapi_dinamika_final.yml)
- ERD SQL DDL (erd_dinamika_final.sql)
- Docker Compose пример + production Dockerfile (фрагменты)
- GitHub Actions workflows (CI/CD)
- Seed-данные (dev fixtures)
- Примеры GIFT/SCORM пакетов и тестовых курсов
- Список проверочных e2e тестов и чек-лист DoD

--------------------------------------------------------------------
17. Риски и планы отката
--------------------------------------------------------------------
Ключевые риски: миграция ACL, импорт SCORM (комплексность), performance under heavy import, security (XSS). Планы: feature-flag, зеленое/синее депло, миграционные файлы с откатом, бэкапы, стейджинг environment для smoke tests.

--------------------------------------------------------------------
18. Предложения по улучшению UX (опционально)
--------------------------------------------------------------------
- Рекомендательная система (похожие курсы) на основе простого content-based фильтра (tag similarity).
- Скачивание уроков для офлайн-режима (защищённые пакеты).
- Рейтинг и отзывы курсов (с модерацией).
- Персонализация дашборда (виджеты drag & drop).

--------------------------------------------------------------------
19. Приложения (файлы)
--------------------------------------------------------------------
- Dinamika_TZ_Final.docx (этот документ) — сохранён
- openapi_dinamika_final.yml — OpenAPI фрагмент ключевых эндпоинтов
- erd_dinamika_final.sql — SQL DDL основных таблиц и индексов

Файлы сохранены в /mnt/data/ и доступны для скачивания.
--------------------------------------------------------------------
20. Следующие шаги
--------------------------------------------------------------------
- Вы присылаете дополнительные исходники (если есть): полные миграции, routes/api.php, все контроллеры — я их интегрирую в финальный документ.
- После вашей проверки я внесу правки и подготовлю окончательный пакет deliverables (включая GitHub Actions, docker-compose и примеры seed).

--- Конец документа ---