# Техническое задание — LMS «Dinamika»

# 1. Краткое резюме

Включено: архитектура, модули, UI-страницы. Отсутствует: API-спека, ERD, ACL-таблица. Риски: кастомная ACL, XSS в HTML-контенте, большие импорты.

# 2. Роли и ACL

Роли: Super Admin, Admin, Instructor, Student, Guest, Support. ACL-таблица включена в deliverables.

# 3. Модули

Авторизация, профили, каталог курсов, курс/уроки, тесты, прогресс/сертификаты, платежи, уведомления, отчёты, админ-панель, интеграции.

# 4. Дизайн

Цвета: #0B72FF (primary), #00BFA6 (secondary), фон #F7F9FC. Типографика: Inter, 16px body. Сетка 12-col Vuetify. Ключевые экраны описаны текстом.

# 5. Архитектура БД

Основные сущности: users, roles/permissions, aircrafts, courses, aukstructures, lessons, questions, answers, test_results, groups, payments, certificates, notifications.

# 6. Backend

Laravel 10+, Sanctum, Spatie Permission, Queues, Notifications, dompdf, maatwebsite/excel.

# 7. Frontend

Vue 3 + Vuetify 3, Pinia (рекомендовано), Axios wrapper, router guards.

# 8. CI/CD

GitHub Actions (lint, tests, build, deploy). Docker-compose (nginx, php-fpm, postgres, redis, queue).

# 9. API

OpenAPI-спека (deliverable): /api/v1/auth, /courses, /lessons, /tests, /payments, /webhooks.

# 10. Roadmap

MVP: auth, курсы, уроки, тесты, группы, сертификаты. Release 2: уведомления realtime, платежи, отчёты. Release 3: поиск, масштабирование, PWA, SSO.

# 11. Deliverables

Docx ТЗ, OpenAPI YAML, ERD (CSV+SQL), seeds, docker-compose.yml, GitHub Actions workflow, тестовые skeleton.

# 12. Оценка

MVP: 520 ч (~13 недель). Full: 1520 ч (~38 недель).

# 13. Риски

ACL миграция, XSS, большие импорты. Откат: rollback SQL, бэкапы, миграционный скрипт.